Звіт про роботу Управління інформаційної безпеки

за I квартал 2025 р.

| № | Перелік завдань | Відповідальний підрозділ | Плановий термін закінчення виконання | Результат виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організація проведення навчання у сфері ІБ співробітниками КСС | СМУР | 21.03.2025 | Виконано | Організовано проведення щорічного навчання та підвищення обізнаності в сфері ІБ керівників, спеціалістів, службовців підприємств групи «АТБ». СЗ-Е-2025-002861[1] від 19.03.2025, Ігнатова К.Є. (сектор методології та управління ризиками ІБ) / Виконання квартального плану робіт з навчання та підвищення обізнаності в сфері ІБ керівників, спеціалістів, службовців. |
| 2 | Плановий перегляд нормативної документації в сфері інформаційної безпеки | СМУР | 21.03.2025 | Виконано | Здійснено перегляд 23 та створено 5 нових нормативних документів ІБ, відповідно до сучасних вимог та потреб бізнесу. СЗ-Е-2025-003003[1] від 21.03.2025, Диковицький П.І. (сектор методології та управління ризиками ІБ) / Плановий перегляд нормативної документації у сфері ІБ в I кварталі 2025 р. |
| 3 | Обробка ризиків ІБ | СМУР | 21.03.2025 | Виконано | Виконано координацію впровадження заходів в рамках Плану обробки ризиків ІБ. СЗ-Е-2025-002993[1] від 21.03.2025, Нікітіна Є.О. (сектор методології та управління ризиками ІБ) / Виконання квартального плану робіт співробітниками СМУР ІБ. |
| 4 | Забезпечення завчасне виявлення і реагування на події ІБ, що потенційно можуть призвести до втрат | ОКБ | 21.03.2025 | Виконано | Виконано моніторинг подій інформаційної безпеки та реагування на події ІБ. СЗ-Е-2025-002918[1] від 20.03.2025, Мартинюк С.І. (відділ кіберзахисту) / Звіт за результатами завдання «Забезпечити завчасне виявлення і реагування на події що потенційно можуть призвести до втрат». |
| 5 | Забезпечення своєчасного виявлення та реагування на інциденти ІБ, і запобігання поширенню та зменшити ймовірність їх повторення | ОКБ | 21.03.2025 | Виконано | Надано результати виявлених та опрацьованих інцидентів інформаційної безпеки. СЗ-Е-2025-002931[1] від 20.03.2025, Мартинюк С.І. (відділ кіберзахисту) / Звіт за 1q2025 за результатами завдання «Інциденти ІБ виявлені та усунені, вжиті всі заходи запобігання подальшого поширенню і зниження ймовірності повторення». |
| 6 | Забезпечення належного рівня захисту ІТ-інфраструктури компанії від атак які використовують недосконалості налаштувань інформаційної системи та обладнання | ОКБ | 21.03.2025 | Виконано | Проведено перевірку на відповідність стандартам налаштувань безпеки ІБ. СЗ-Е-2025-002939[1] від 20.03.2025, Шаферистов П.В. (відділ кіберзахисту) / Закриття квартального завдання (Q1 2025) «Забезпечення належного рівня захисту ІТ-інфраструктури компанії від атак які використовують недосконалості налаштувань інформаційної системи та обладнання» |
| 7 | Виявлення та усунення вразливостей у ІТ-інфраструктурі компанії, задля унеможливлення їх використання зловмисниками | ОКБ | 21.03.2025 | Виконано | Проведено сканування ІТ-інфраструктури на наявність вразливостей та надано рекомендації щодо їх усунення. СЗ-Е-2025-002949[1] від 20.03.2025, Шаферистов П.В. (відділ кіберзахисту) / Закриття квартального завдання (Q1 2025) «Виявлення та усунення вразливостей у ІТ-інфраструктурі компанії, задля унеможливлення їх використання зловмисниками» |
| 8 | Захист компанії від кібератак, у яких використовуються недосконалість коду програмного забезпечення | ОКБ | 21.03.2025 | Виконано | Виконано аналіз статичного коду програмного забезпечення та сканування Web-додатків компанії доступних з мережі Internet. СЗ-Е-2025-002854[1] від 19.03.2025, Василиненко В.М. (відділ кіберзахисту) / Закриття квартального завдання (Q1 2025) «Захист компанії від кібератак, у яких використовується недосконалість коду ПЗ» |
| 9 | Пілотний проєкт системи виявлення зовнішніх загроз SOCRadar | ОКБ | 21.03.2025 | Виконано | Проведена оцінка функціоналу системи виявлення зовнішніх загроз «SOCRadar» на відповідність вимогам інформаційної безпеки. СЗ-Е-2025-002635[2] від 13.03.2025, Шаферистов П.В. (відділ кіберзахисту) / Закриття квартального завдання (Q1 2025) «Пілотний проєкт системи класу ETI «SOCRadar» |
| 10 | Забезпечення конфіденційності інформаційних активів | СВК | 21.03.2025 | Виконано | Здійснено моніторинг та реагування на події інформаційної безпеки, що пов’язані з порушенням конфіденційності інформаційних активів. СЗ-Е-2025-002994[1] від 21.03.2025, Лобань Ю.С. (сектор із взаємодії по контрагентами) / Щодо робіт у І кварталі 2025 року із забезпечення сервісу «Облік робочого часу» ІС Mirobase (IS0362) та моніторингу ІА. |
| 11 | Підготовка щомісячної звітності по підприємствах | СВК | 21.03.2025 | Виконано | Надано звітності про виконання робіт з інформаційної безпеки для 7 підприємств груп «АТБ». СЗ-Е-2025-002833[1] від 18.03.2025, Барановська Р.С. (сектор із взаємодії з контрагентами) / Звіт за результатами завдання на 1 квартал 2025 р. щодо підготовки щомісячних звітів |
| 12 | Забезпечення дотримання вимог інформаційної безпеки на усіх етапах життєвого циклу інформаційних систем | СВК | 21.03.2025 | Виконано | Опрацьовано 151 запит щодо відповідності вимогам інформаційної безпеки при створені нових та внесені змін до існуючих інформаційних систем. СЗ-Е-2025-002985[1] від 21.03.2025, Чмух Р.І. (сектор із взаємодії з контрагентами) / Виконання квартального завдання (Q1 2025) «Забезпечення дотримання вимог інформаційної безпеки на усіх етапах життєвого |