ЗВІТ про роботу

Управління інформаційної безпеки

за ІІI квартал 2025 р.

| № | Перелік завдань | Відповідальний підрозділ | Плановий термін закінчення виконання | Результат виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановий перегляд нормативної документації в сфері інформаційної безпеки | СМУР | 24.09.2025 | Виконано | Здійснено перегляд 56 нормативних документів у сфері ІБ, відповідно до сучасних вимог та потреб бізнесу. Наказ П-А-2025-000023 від 22.09.2025, Іванов М.В. (управління інформаційної безпеки) / Про актуалізацію нормативної документації у сфері інформаційної безпеки Розпорядження Р-Е-2025-000034 від 23.09.2025, Іванов М.В. (управління інформаційної безпеки) / Про актуалізацію нормативної документації у сфері інформаційної безпеки СЗ-Е-2025-009039[1] від 23.09.2025, Диковицький П.І. (сектор методології та управління ризиками ІБ) / Щодо актуалізації нормативної документації у сфері ІБ, що регулює діяльність підрозділу ІБ |
| 2 | Обробка ризиків ІБ | СМУР | 24.09.2025 | Виконано | Виконано координацію впровадження заходів в рамках Плану обробки ризиків ІБ. СЗ-Е-2025-008953[1] від 22.09.2025, Сухоцька Р.В. (сектор методології та управління ризиками ІБ) / Виконання квартального плану робіт співробітниками СМУР ІБ |
| 3 | Оновлення плану обробки ризиків ІБ | СМУР | 24.09.2025 | Виконано | Оновлені плани обробки ризиків ІБ. СЗ-Е-2025-009096[1] від 24.09.2025, Сухоцька Р.В. (сектор методології та управління ризиками ІБ) / Обробка ризиків ІБ ТОВ «АТБ-маркет» на 2026 рік СЗ-Е-2025-009094[1] від 24.09.2025, Сухоцька Р.В. (сектор методології та управління ризиками ІБ) / Обробка ризиків ІБ ПП «Транс Логістик» на 2026 рік СЗ-Е-2025-009095[1] від 24.09.2025, Сухоцька Р.В. (сектор методології та управління ризиками ІБ) / Обробка ризиків ІБ ТОВ «Логістик Юніон» на 2026 рік |
| 4 | Забезпечення завчасне виявлення і реагування на події ІБ, що потенційно можуть призвести до втрат | ОКБ | 24.09.2025 | Виконано | Виконано моніторинг подій інформаційної безпеки та реагування на події ІБ. СЗ-Е-2025-008894[1] від 18.09.2025, Мартинюк С.І. (відділ кіберзахисту) / Звіт за 3q2025 за результатами завдання «Забезпечити завчасне виявлення і реагування на події ІБ, що потенційно можуть призвести до втрат» |
| 5 | Забезпечення своєчасного виявлення та реагування на інциденти ІБ, і запобігання поширенню та зменшити ймовірність їх повторення | ОКБ | 24.09.2025 | Виконано | Надано результати виявлених та опрацьованих інцидентів інформаційної безпеки. СЗ-Е-2025-008875[1] від 18.09.2025, Мартинюк С.І. (відділ кіберзахисту) / Звіт за 3q2025 за результатами завдання «Забезпечення своєчасного виявлення та реагування на інциденти ІБ, і запобігання поширенню та зменшити ймовірність їх повторення» |
| 6 | Забезпечення належного рівня захисту ІТ-інфраструктури компанії від атак які використовують недосконалості налаштувань інформаційної системи та обладнання | ОКБ | 24.09.2025 | Виконано | Проведено перевірку на відповідність стандартам налаштувань безпеки ІБ. СЗ-Е-2025-008873[2] від 17.09.2025, Шаферистов П.В. (відділ кіберзахисту) / Закриття квартального завдання (Q3 2025) «Забезпечення належного рівня захисту ІТ-інфраструктури компанії від атак» |
| 7 | Виявлення та усунення вразливостей у ІТ-інфраструктурі компанії, задля унеможливлення їх використання зловмисниками | ОКБ | 24.09.2025 | Виконано | Проведено сканування ІТ-інфраструктури на наявність вразливостей та надано рекомендації щодо їх усунення. СЗ-Е-2025-008941[1] від 19.09.2025, Шаферистов П.В. (відділ кіберзахисту) / Закриття квартального завдання (Q3 2025) «Виявлення та усунення вразливостей у ІТ-інфраструктурі компанії, задля унеможливлення їх використання зловмисниками» |
| 8 | Захист компанії від кібератак, у яких використовуються недосконалість коду програмного забезпечення | ОКБ | 24.09.2025 | Виконано | Виконано аналіз статичного коду програмного забезпечення та сканування Web-додатків компанії доступних з мережі Internet, з метою виявлення та усунення вразливостей програмного забезпечення. СЗ-Е-2025-008883[1] від 18.09.2025, Шленсковий О.А. (відділ кіберзахисту) / Закриття квартального завдання (Q3 2025) «Захист компанії від кібератак, у яких використовується недосконалість коду ПЗ» |
| 9 | Забезпечення конфіденційності інформаційних активів | СВК | 24.09.2025 | Виконано | Здійснено моніторинг та реагування на події інформаційної безпеки, що пов’язані з порушенням конфіденційності інформаційних активів. СЗ-Е-2025-008939[1] від 19.09.2025, Лобань Ю.С. (сектор по взаємодії з контрагентами) / Щодо робіт у ІІІ кварталі 2025 року із забезпечення сервісу «Облік робочого часу» ІС Mirobase (IS0362) та моніторингу ІА» |
| 10 | Підготовка щомісячної звітності по підприємствах | СВК | 24.09.2025 | Виконано | Надано звітності про виконання робіт з інформаційної безпеки для 7 підприємств груп «АТБ». СЗ-Е-2025-008968[1] від 22.09.2025, Барановська Р.С. (сектор по взаємодії з контрагентами / Звіт за результатами завдання на 3 квартал 2025 р. щодо підготовки щомісячних звітів |
| 11 | Забезпечення дотримання вимог інформаційної безпеки на усіх етапах життєвого циклу інформаційних систем | СВК | 24.09.2025 | Виконано | Опрацьовано 184 запити щодо відповідності вимогам інформаційної безпеки при створені нових та внесені змін до існуючих інформаційних систем. СЗ-Е-2025-008981[1] від 22.09.2025, Чмух Р.І. (сектор по взаємодії з контрагентами) / Виконання квартального завдання (Q3 2025) «Забезпечення дотримання вимог інформаційної безпеки на усіх етапах життєвого циклу інформаційних систем» |