ЗВІТ про роботу

Управління інформаційної безпеки

за ІV квартал 2025 р.

| № | Перелік завдань | Відповідальний підрозділ | Плановий термін закінчення виконання | Результат виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановий перегляд нормативної документації в сфері інформаційної безпеки | СМУР | 22.12.2025 | Виконано | Здійснено перегляд 16 нормативних документів у сфері ІБ, відповідно до сучасних вимог та потреб бізнесу. СЗ-Е-2025-012203[1] від 18.12.2025, Диковицький П.І. (сектор методології та управління ризиками ІБ) / Закриття квартального завдання (Q4 2025) «Плановий перегляд нормативної документації в сфері інформаційної безпеки» |
| 2 | Управління ризиками ІБ | СМУР | 22.12.2025 | Виконано | Виконано координацію впровадження заходів в рамках Плану обробки ризиків ІБ. СЗ-Е-2025-012244[1] від 19.12.2025, Сухоцька Р.В. (сектор методології та управління ризиками ІБ) / Закриття квартального завдання (Q4 2025) «Управління ризиками ІБ» |
| 3 | Організація проведення навчання у сфері ІБ співробітниками КСС | СМУР | 22.12.2025 | Виконано | Оновлені матеріали для навчання керівників, спеціалістів та службовців підприємств групи «АТБ» у сфері ІБ. СЗ-Е-2025-012015[1] від 16.12.2025, Ігнатова К.Є. (сектор методології та управління ризиками ІБ) / Закриття квартального завдання (Q4 2025) «Організація проведення навчання у сфері ІБ співробітниками КСС» |
| 4 | Забезпечення завчасне виявлення і реагування на події ІБ, що потенційно можуть призвести до втрат | ОКБ | 22.12.2025 | Виконано | Виконано моніторинг подій інформаційної безпеки та реагування на події ІБ. СЗ-Е-2025-012127[1] від 17.12.2025, Мартинюк С.І. (відділ кіберзахисту) / Звіт за 4q2025 за результатами завдання «Забезпечення завчасного виявлення і реагування на події ІБ, що потенційно можуть призвести до втрат» |
| 5 | Забезпечення своєчасного виявлення та реагування на інциденти ІБ, і запобігання поширенню та зменшити ймовірність їх повторення | ОКБ | 22.12.2025 | Виконано | Надано результати виявлених та опрацьованих інцидентів інформаційної безпеки. СЗ-Е-2025-012140[1] від 17.12.2025, Мартинюк С.І. (відділ кіберзахисту) / Звіт за 4q2025 за результатами завдання «Забезпечення своєчасного виявлення та реагування на інциденти ІБ, і запобігання поширенню та зменшити ймовірність їх повторення» |
| 6 | Забезпечення належного рівня захисту ІТ-інфраструктури компанії від атак які використовують недосконалості налаштувань інформаційної системи та обладнання | ОКБ | 22.12.2025 | Виконано | Проведено перевірку на відповідність стандартам налаштувань безпеки ІБ. СЗ-Е-2025-012069[2] від 17.12.2025, Шаферистов П.В. (відділ кіберзахисту) / Закриття квартального завдання (Q4 2025) «Забезпечення належного рівня захисту ІТ-інфраструктури компанії від атак» |
| 7 | Виявлення та усунення вразливостей у ІТ-інфраструктурі компанії, задля унеможливлення їх використання зловмисниками | ОКБ | 22.12.2025 | Виконано | Проведено сканування ІТ-інфраструктури на наявність вразливостей та надано рекомендації щодо їх усунення. СЗ-Е-2025-012145[1] від 17.12.2025, Шаферистов П.В. (відділ кіберзахисту) / Закриття квартального завдання (Q4 2025) «Виявлення та усунення вразливостей у ІТ інфраструктурі компанії, задля унеможливлення їх використання зловмисниками» |
| 8 | Захист компанії від кібератак, у яких використовуються недосконалість коду програмного забезпечення | ОКБ | 22.12.2025 | Виконано | Виконано аналіз статичного коду програмного забезпечення та сканування Web-додатків компанії доступних з мережі Internet, з метою виявлення та усунення вразливостей програмного забезпечення. СЗ-Е-2025-012117[1] від 17.12.2025, Шленсковой О.А. (відділ кіберзахисту) / Закриття квартального завдання (Q4 2025) «Захист компанії від кібератак, у яких використовується недосконалість коду ПЗ» |
| 9 | Забезпечення конфіденційності інформаційних активів | СВК | 22.12.2025 | Виконано | Здійснено моніторинг та реагування на події інформаційної безпеки, що пов’язані з порушенням конфіденційності інформаційних активів. СЗ-Е-2025-012204[1] від 18.12.2025, Лобань Ю.С. (сектор по взаємодії з контрагентами) / Щодо робіт у ІV кварталі 2025 року із забезпечення сервісу «Облік робочого часу» ІС Mirobase (IS0362) та моніторингу ІА |
| 10 | Підготовка щомісячної звітності по підприємствах | СВК | 22.12.2025 | Виконано | Надано звітності про виконання робіт з інформаційної безпеки для 7 підприємств груп «АТБ». СЗ-Е-2025-012199[1] від 18.12.2025, Барановська Р.С. (сектор по взаємодії з контрагентами) / Звіт за результатами завдання на 4 квартал 2025 р. щодо підготовки щомісячних звітів |
| 11 | Забезпечення дотримання вимог інформаційної безпеки на усіх етапах життєвого циклу інформаційних систем | СВК | 22.12.2025 | Виконано | Опрацьовано 333 запити щодо відповідності вимогам інформаційної безпеки при створені нових та внесені змін до існуючих інформаційних систем. СЗ-Е-2025-012181[1] від 18.12.2025, Чмух Р.І. (сектор по взаємодії з контрагентами) / Виконання квартального завдання (Q4 2025) «Забезпечення дотримання вимог інформаційної безпеки на усіх етапах життєвого циклу інформаційних систем» |